# PRD — App de Distribuição de Vídeos Institucionais via Fire TV Stick

Versão: 0.1 (rascunho para revisão) Data: 08/04/2026 Autor: Bruno Status: Em definição

## 1. Visão Geral

Desenvolver uma solução interna composta por (a) um aplicativo Android instalado em dispositivos Amazon Fire TV Stick conectados às TVs da empresa e (b) um servidor central em rede local que permita o gerenciamento, distribuição e reprodução automática de vídeos institucionais, eliminando a necessidade de atualização manual via pen drive em cada TV.

## 2. Contexto e Problema

Hoje, a atualização dos vídeos institucionais exibidos nas TVs da empresa é feita de forma manual: um colaborador precisa se deslocar fisicamente até cada televisão, remover o pen drive, atualizar o conteúdo em um computador e reconectar o dispositivo. Esse processo é:

- Demorado e propenso a erros.

- Dependente de presença física, o que atrasa a publicação de novos conteúdos.

- Difícil de auditar (não há controle de o que está sendo exibido em cada TV).

- Pouco escalável conforme o número de TVs aumenta.

## 3. Objetivos

### 3.1 Objetivo principal

Permitir que novos vídeos institucionais sejam publicados uma única vez em um ponto central e sejam automaticamente distribuídos e exibidos nas TVs corretas, sem intervenção física.

### 3.2 Objetivos secundários

- Reduzir a zero o uso de pen drives na rotina de atualização de conteúdo.

- Permitir curadoria de qual TV exibe qual playlist.

- Possibilitar, em fase posterior, o monitoramento remoto do status dos dispositivos.

### 3.3 Não-objetivos (fora de escopo neste momento)

- Reprodução de vídeos via internet / streaming externo.

- Gerenciamento de dispositivos fora da rede local da empresa.

- Suporte a outras plataformas (Chromecast, Roku, Smart TVs, Android TV box genéricos) — foco exclusivo no Fire TV Stick.

- Edição ou transcodificação de vídeos dentro da ferramenta.

- Agendamento por horário específico (ex.: "exibir vídeo X das 9h às 11h") — avaliar em fase futura.

## 4. Público-alvo e Personas

### 4.1 Administrador de conteúdo

Colaborador responsável por publicar e organizar os vídeos institucionais. Acessa o painel web do servidor local para fazer upload, definir playlists e atribuir playlists às TVs.

### 4.2 Colaborador de TI / suporte

Responsável por instalar o app nos Fire Sticks inicialmente e por manter o servidor local funcionando.

### 4.3 Audiência final (passiva)

Funcionários, visitantes e clientes que assistem aos vídeos nas TVs instaladas pela empresa. Não interagem com o sistema.

## 5. Escopo Funcional

### 5.1 MVP — Fase 1 (prioridade máxima, prazo apertado)

Servidor central (rede local):

- Upload de vídeos em formato MP4 (H.264 + AAC) via painel web.

- Organização dos vídeos em "playlists" (listas nomeadas).

- Cadastro de dispositivos Fire Stick (cada stick recebe um identificador único).

- Atribuição de uma playlist a cada dispositivo cadastrado.

- Listagem dos vídeos armazenados, com opção de remover.

- API local (HTTP) que os Fire Sticks consultam para baixar a playlist e os arquivos.

App Fire TV Stick:

- Tela inicial única exibindo os vídeos da playlist atribuída, em loop contínuo.

- Identificação do dispositivo (ID único persistente) na primeira execução.

- Consulta periódica ao servidor (polling a cada X minutos) para verificar novos vídeos ou alterações de playlist.

- Download e cache local dos vídeos (para continuar exibindo mesmo se a rede cair temporariamente).

- Reprodução automática em loop, sem necessidade de interação.

- Início automático (autostart) ao ligar o Fire Stick.

### 5.2 Fase 2 (pós-MVP)

- Painel de status: ver quais dispositivos estão online, última sincronização, versão do app, vídeo em reprodução.

- Logs de reprodução (quantas vezes cada vídeo foi exibido).

- Pré-visualização (thumbnail) dos vídeos no painel.

- Agrupamento de dispositivos (ex.: "Recepção", "Refeitório") para atribuir a mesma playlist a um grupo.

- Notificação de falha (dispositivo sem conexão há mais de Y horas).

### 5.3 Fase 3 (futuro, se fizer sentido)

- Agendamento por horário ou dia da semana.

- Atualização remota (OTA) do próprio app no Fire Stick.

- Suporte a imagens estáticas e mix (vídeo + imagem) nas playlists.

- Controle de usuários com permissões diferenciadas.

## 6. Requisitos Não-Funcionais

| Categoria | Requisito |
| --- | --- |
| Desempenho | Reprodução em 1080p sem travamentos; início em até 10s após ligar o stick. |
| Disponibilidade | App deve reproduzir o último conteúdo em cache mesmo sem conexão com o servidor. |
| Rede | Funcionamento restrito à LAN da empresa; sem dependência de internet. |
| Segurança | Acesso ao painel do servidor protegido por senha; API local restrita à rede interna. |
| Usabilidade | Painel web simples; instalação no Fire Stick deve ser documentada em passo a passo. |
| Manutenibilidade | Código aberto e documentado; possibilidade de rodar o servidor em hardware barato. |
| Custo | Uso exclusivo de tecnologias gratuitas/open source. |

## 7. Arquitetura Sugerida (alto nível)

+----------------------+        LAN        +---------------------+

|  Servidor Local      |  <------------->  |  Fire TV Stick 01   |

|  (PC, NAS ou RPi)    |                   |  (App Android)      |

|                      |                   +---------------------+

|  - Painel web        |  <------------->  |  Fire TV Stick 02   |

|  - API REST          |                   +---------------------+

|  - Armazenamento     |  <------------->  |  Fire TV Stick N    |

|    de vídeos         |                   +---------------------+

+----------------------+

- Servidor: pode rodar em qualquer máquina já existente na empresa (Windows/Linux), um mini-PC ou até um Raspberry Pi 4. Sem custo de nuvem.

- Protocolo: HTTP simples na rede local. Os sticks fazem polling periódico em um endpoint tipo GET /api/device/{id}/playlist.

- Armazenamento: pasta no disco local do servidor; vídeos servidos como arquivos estáticos.

## 8. Stack Técnica Sugerida (foco em custo zero)

### Servidor

- Linguagem/framework: Node.js + Express ou Python + FastAPI (escolher conforme familiaridade da equipe).

- Banco de dados: SQLite (arquivo único, sem servidor adicional).

- Painel web: HTML + template simples (Jinja/EJS) ou uma SPA leve se quiser algo mais moderno.

- Hospedagem: máquina existente na empresa.

### App Fire TV Stick

- Plataforma: Android nativo (Fire OS é baseado em Android). Kotlin ou Java.

- Player: ExoPlayer (biblioteca oficial Google, gratuita, suporta loop e cache).

- Distribuição: sideload via ADB (não precisa publicar na Amazon Appstore).

- Persistência local: SharedPreferences para ID do dispositivo; diretório interno para cache de vídeos.

Alternativa ainda mais rápida de entregar: em vez de app Android nativo, usar um player Android existente (ex.: VLC ou similar) + um script de sincronização. Porém, isso limita muito os recursos e é menos confiável. Recomendação: investir no app próprio mesmo.

## 9. Fluxos Principais

### 9.1 Publicar um novo vídeo

- Admin acessa o painel web do servidor pelo navegador.

- Faz login.

- Faz upload do arquivo MP4.

- Adiciona o vídeo a uma ou mais playlists.

- Em até X minutos, todos os Fire Sticks com essa playlist baixam o novo vídeo e passam a exibi-lo.

### 9.2 Cadastrar um novo Fire Stick

- TI instala o APK no Fire Stick via ADB.

- Na primeira execução, o app gera um ID único e aparece como "dispositivo pendente" no painel.

- Admin dá um nome ao dispositivo (ex.: "TV Recepção") e atribui uma playlist.

- O stick começa a reproduzir automaticamente.

### 9.3 Sincronização periódica (automática)

- App consulta o servidor a cada N minutos.

- Compara a playlist local com a retornada pelo servidor.

- Baixa arquivos novos, remove os que não estão mais na playlist.

- Continua reproduzindo em loop sem interrupção perceptível.

## 10. Métricas de Sucesso

- Tempo de atualização: publicar um vídeo novo e vê-lo rodando em todas as TVs em menos de 10 minutos (vs. horas/dias hoje).

- Número de idas físicas às TVs: reduzir a praticamente zero após a implantação.

- Uptime do sistema: >95% dos sticks exibindo conteúdo corretamente em qualquer momento.

- Tempo gasto pela equipe atualizando TVs: redução mensurável em horas/mês.

## 11. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Fire Stick reiniciar e não abrir o app sozinho | Média | Alto | Configurar o app como launcher padrão ou usar app auxiliar de autostart. |
| Rede local instável | Média | Médio | Cache local garante reprodução offline do último conteúdo. |
| Vídeos grandes saturando a LAN | Baixa | Médio | Limitar resolução/bitrate recomendado; agendar sincronização em horários ociosos. |
| Prazo apertado vs. escopo | Alta | Alto | Focar ferozmente no MVP da seção 5.1; adiar tudo da seção 5.2+. |
| Perda do servidor local | Baixa | Alto | Backup periódico da pasta de vídeos e do banco SQLite. |
| Amazon atualizar o Fire OS e quebrar o app | Baixa | Médio | Travar atualizações automáticas do stick; testar antes de atualizar. |
| Conhecimento técnico para manter a solução | Média | Médio | Documentação clara de instalação e troubleshooting. |

## 12. Roadmap Proposto

- Semana 1: validação deste PRD, definição da stack, setup do servidor local e esqueleto do app.

- Semana 2: implementação do upload de vídeos, API de playlist e player básico no Fire Stick.

- Semana 3: cadastro de dispositivos, atribuição de playlists, sincronização automática e cache local.

- Semana 4: testes em TVs reais, ajustes, documentação de instalação, piloto com 1–2 TVs.

- Pós-piloto: implantação em todas as TVs, início da Fase 2 (monitoramento).

## 13. Questões em Aberto (precisam de decisão)

- Quantas TVs / Fire Sticks serão atendidos no total? (Define dimensionamento do servidor e da rede.)

- Qual máquina será o servidor local? Já existe hardware disponível ou precisa comprar?

- Qual é o "prazo apertado" em dias/semanas concretos?

- Quem vai instalar o APK nos Fire Sticks — você mesmo, TI interno, terceirizado?

- Os Fire Sticks já estão comprados e conectados à rede, ou ainda é preciso adquirir?

- Há restrição de resolução/duração dos vídeos institucionais? (Define limites no upload.)

- Quem vai desenvolver — você, um dev interno, freelancer? (Afeta stack escolhida.)

- Precisa de login/usuários múltiplos no painel ou basta uma senha única?

- Os vídeos são confidenciais? (Define nível de segurança da API local.)

- Plano B se a Amazon bloquear sideload no futuro? (Vale ter um Android TV box genérico como alternativa?)

## Checklist de Revisão

- [ ] Problema e objetivos refletem fielmente a sua necessidade?

- [ ] Escopo do MVP está enxuto o suficiente para o prazo?

- [ ] Alguma funcionalidade importante ficou de fora?

- [ ] Stack técnica sugerida faz sentido para quem vai desenvolver?

- [ ] Riscos cobrem suas preocupações?

- [ ] Questões em aberto estão claras e têm como ser respondidas?